JAD会议记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 杨枨老师办公室 | 会议时间 | 2017年12月18日  14：30-16：00 |
| 主 持 人 | 简浩男 | 记录人 | 吕政凯 |
| 参会人员 | 小组成员：温中磊、楼静靓、吕政凯、陈金润、简浩男  管理员用户代表：李泽龙学长  教师用户代表：杨枨老师  项目发起人：杨枨老师  开发人员代表：胡子阳  学生用户代表：何圳青 | | |
| 会议主题 | 把界面向用户进行确认并统一各类用户的意见 | | |
| 会议内容：把界面向用户进行确认并统一各类用户的意见，记录用户所提出的问题以及建议，  以确定项目接下来的安排。  具体如下：   1. 向所有用户展示并讲解界面原型，讨论其中存在的问题与不足。 2. 管理员用户提出的问题及建议如下： 3. 课程管理界面加入添加课程按钮 4. 历史通知管理界面添加删除按钮 5. 添加网站备份功能 6. 用户操作记录保存 7. 友情链接放入管理界面 8. 用户管理添加增加用户按钮 9. 学生用户提出问题及建议如下： 10. 课程里需要添加参与课程按钮 11. 教师介绍不能由学生修改 12. 答疑界面添加结束提醒功能 13. 正在进行的答疑不能下载记录 14. 在帖子中不要复选框 15. 需要添加举报功能 16. 课程链接去掉添加删除按钮系统通知和课程通知添加标识 17. 开发人员提出的问题及建议如下： 18. 自动用户注册审核无法实现 19. 总论坛的定义与用户预期不符 20. 教师用户代表提出的问题及建议如下： 21. 添加课程界面增加添加课程图片按钮 22. 课程添加发布功能 23. 答疑界面时间设置按照开始，时长字段设置。 24. 避免答疑时间重叠问题 25. 延长和缩短答疑时间 26. 结束答疑界面不使用“×”按钮结束 27. 文件和图片不区分上传按钮 28. 帖子需带附件，回复带附件 29. 删除按钮在帖子内 30. 类似百度的分页方式 31. 手机端访问本网站 | | | |