## Slide 1
G2小组项目计划
小组组长：简浩男
组员：温中磊
吕政凯
楼静靓
陈金润

## Slide 2
01
引言
CONTENTS
02
所需工作概述
03
04
软件开发计划
05
项目组织
08
参考文献
交付产品
06
进度表
07
项目估算

## Slide 3
01
引言

## Slide 4
01 引言
本项目要开发软件工程系列课程教学辅助网站，软件项目管理与软件需求，作为软件工程当中最为重要的几个组成部分，已经引起业内人士的高度重视，项目管理和需求工程概念的提出，就是为了把软件工程化，以更有效地开发需求，开发软件，并实现有效的管理。作为一门新兴的课程在大学里开设。为了使教师能够把最新，最前沿的关于项目管理和需求工程的信息传播给学生；为了学生能够利用网络得到老师帮助；为了师生之间，同学之间能够充分交流，沟通心得。这个系统将提供这么一个软件工程的教学、学习、交流平台。为教师和同学服务，也为项目管理，需求工程，统一建模等软件工程化课程的教学方法提供试验基地。
系统概述

## Slide 5
01 引言
1.软件项目管理计划
介绍项目的整个管理过程。该文档在软件设计需求分析初级阶段完成，后续阶段由文档维护员进行相应的更新。
2.项目可行性分析报告
3.需求工程计划
4.项目章程
5.《QA计划》
6.需求规格说明初稿
在需求分析阶段，由全体小组成员采集并分析用户的需求，并在小组例会上作出决策，有文档维护员撰写整理需求规格说明初稿，并在后续各个阶段进行需求变更的更新。
7.项目总体计划
在总体设计阶段，小组根据需求规格说明文档，完成软件体系结构的设计，由组长编写软件体系结构设计文档初稿，并在后续开发阶段补充和更新。该文档由文档维护员负责维护更新。
文档概述

## Slide 6
01 引言
8. 测试文档
在软件开发阶段，测试人员需要编写测试规格说明文档，并在后续测试阶段更新。开发人员将根据测试规格说明文档建立测试环境、准备测试数据。
9.用户手册
在更新用户需求分析阶段，测试人员需要开始着手编写用户手册，并在需求分析结束后需要形成初稿；在后续阶段不断由文档维护员户文档；并在系统交付阶段随着系统一起被交付。
10. 个人项目总结
由组内成员各自独立完成，对开发过程中获得的工作经验进行总结。在提交系统时一并提交。
11.其他文档
软件开发过程中的其他文档，如开发日志（按组员意见选择公开与否），风险报告及其处理意见等，由秘书进行整理与汇聚。作为以后软件开发以及交流的经验。

## Slide 7
01 引言
需求基线：《需求规格说明书》，《功能清单》
设计基线：《总体设计》，《详细设计》
测试基线：《测试计划》，《测试报告》
发布基线：《用户手册》

## Slide 8
02
交付产品

## Slide 9
02交付产品
文档：
提交文档：《项目任务书》，《项目可行性报告》，《项目总体计划》，《需求工程计划-初步》，《QA计划》，《需求工程计划和评审》，《软件需求规格说明书》，《软件需求变更文档》，《项目总结报告》，《软件设计报告》
所有文档需要提交电子版。
程序：
软件工程系列课程教学辅助网站所有源代码和测试代码。

## Slide 10
服务
为师生提供一个软件工程的教学、学习、交流平台。
1. 提供课程介绍：课程介绍包括项目管理,需求工程等几门课的课时安排、教学计划、使用教材、国际国内背景、考核方式、和学生选这门课所需要的知识背景，以及大作业的介绍。
2. 教师介绍，对任课老师的以往教学、科研成果，及其教学风格，出版书 籍，所获荣誉的详细介绍
3. 提供课件、模板、参考资料、以往优秀作业、教学视频、音频资料下载
4. 提供 教师消息发布栏用于老师发布作业点评、临时课程变更等通知。
5. 提供网站使用指南。
6. 提供友情连接。
7. 提供专门的作业点评,作业完成情况跟踪的功能,对学生的作业,和课后作业讨论进行点评. 8. 学生 能及时看到老师的通知及作业点评。
9. 提供通过提问方式的密码取回功能
10. 提供让分组的各个团队能有团队内部的交流工具
11. 提供站内文章标题搜索功能
12. 提供学生自身作业提交功能,并可以跟踪作业的批复情况
13. 提供留言板的功能，留言者有EMAIL可选项，用于信息反馈

## Slide 11
02交付产品
风险报告
非移交产品
1.符合用户的需求。
2.可运行维护的教学网站。
3.相关代码符合规范。
4.项目相关文档齐全且符合标准。
5.软件界面友好且易于交互。
验收标准
2017年1月20日。
最后交付期限

## Slide 12
03
所需工作概述

## Slide 13
03所需工作概述
a.所要开发系统：软件工程系列课程教学辅助网站
b.项目文档编制按照国家标准，使用专业术语。
人员：小组软件项目开发成员
支持软件：JetBrains WebStorm 11.0.3、AxureRP、Photoshop、office、IBM rational rose、Soursetree
开发地点：宿舍或者机房
实验设备：个人PC 机、笔记本、实验室PC机
项目资源维护需求的数目和类型：5台个人电脑

## Slide 14
04
软件开发计划

## Slide 15
04 软件开发过程
4.代码编写
3.系统设计
2.需求规格说明
1 准备工作：
包括搭建环境，制定计划书，培训组员。
完成需求规格说明书的初稿.
系统总体设计和详细设计。
开发系统源代码及源码测试
5.系统集成
进行整个银行系统的集成.
6系统交付
完成系统的交付

## Slide 16
04 开发总体计划

## Slide 17
04 开发总体计划

## Slide 18
软件开发方法
采用面向对象的分析设计方法；
利用Windows 平台作为开发平台；使用Navicat作为数据库管理系统的数据存储工具；
使用UML语言进行建模。并采用统一的HTLM5标准的文件命名方式、代码版式、注释等编码规范；
编码人员对代码进行严格检查后再进行代码编译；
测试人员根据测试文档进行测试；
最后实现软件的交付。

## Slide 19
吸纳可重用的软件产品
与面向对象技术结合：类的聚集、实例对类的成员函数或操作的引用、子类对父类的继承等使软件 的可重用性有了较大的提高。 而且这种类型的重用容易实现。
开发可重用的软件产品 软件系统应是模块化结构。软件系统应不依赖于具体的运行环境。软件系统应建立在标准的、统一的数据接口上，即软件系统在建立数据模块进行数据操作时，都要求以标准的数据模式为依据，从而实现开发可重用的软件产品，从而实现开发可重用的软件产品。

## Slide 20
处理关键性需求
安全性保证
SQL注入防护。
对称加密算法高级加密标准AES加密用户密码。
木马和病毒防护。
用户权限控制。
和开发人员签保密协议
保密性保证
对于用户的私密信息使用对称加密算法高级加密标准AES进行加密，并SQL防注入。
私密性保证

## Slide 21
05
项目组织

## Slide 22
05团队组织关系图
成员 | 角色 | 职责
温中磊 | 项目经理、文档维护员 | 领导项目团队、执行和管理团队、负责软件的交付工作。负责软件设计并撰写软件设计报告。参与文档编写。
简浩男 | 配置管理员、文档维护员 | 在软件项目开发过程中进行的人员。负责制定配置管理计划，针对项目进行配置库的规划；搭建配置管理环境，建立和维护配置库，保证配置库稳定运行。递交每周小组作业。参与文档编写及软件设计开发。
陈金润 | 美工、文档维护员 | 整理需求分析并撰写需求分析报告、维护并及时修改和发布已更新技术文档。参与软件设计开发，对界面美工负主要责任。
楼静靓 | 美工、文档维护员 | 整理需求分析并撰写需求分析报告、维护并及时修改和发布已更新技术文档。参与软件设计开发，对界面美工负主要责任。
吕政凯 | 秘书、文档维护员 | 作为秘书要主持每周的讨论会以及团内沟通工作，做好会议记录。对文档进行审阅并给项目经理提出修改意见。

## Slide 23
05项目资源
人力资源，包括：
1)估计此项目应投入的人力(人员/时间数);
统一的开发不涉及任何经济的预算，工程量初步设置为3人/天。
2)按职责分解所投入的人力；
Web程序员：楼静靓、吕政凯 要求：熟悉Web和JavaScript编程
界面设计员：陈金润、楼静靓 要求：熟悉AxureRP、Photoshop、.Net平台
数据库设计员：简浩男 要求：熟悉SQL语句，熟练使用SQL Sever 2005
文档维护员：全体组员 要求：熟悉使用Word及Powerpoint
沟通交流员：温中磊 要求：较强的沟通能力，能及时调解组内以及组与组之间的矛盾。
软件测试人员：全体组员，由简浩男负总责 要求：熟练使用开发工具的debug工具，有耐心。

## Slide 24
05项目资源
开发人员要使用的设施，工作的地理位置：
人员：小组软件项目开发成员
支持软件：
JetBrains WebStorm 11.0.3、AxureRP、Photoshop、office、IBM rational rose、Soursetree
开发地点：宿舍、机房、图书馆
实验设备：个人PC 机、笔记本、实验室PC机
项目资源维护需求的数目和类型：5台个人电脑

## Slide 25
06
进度表

## Slide 26
06 进度表

## Slide 27
06 进度表
IIS是一种Web（网页）服务组件，其中包括Web服务器、FTP服务器、NNTP服务器和SMTP服务器，分别用于网页浏览、文件传输、新闻服务和邮件发送等方面，它使得在网络（包括互联网和局域网）上发布信息成了一件很容易的事。

## Slide 28
07
项目估算

## Slide 29
07 项目估算
关键计算机资源估算：
  计算机内存要求：内存≥4G
  显卡要求：独显2G及以上
  操作系统：Windows操作系统
  开发平台：.NET平台
  CPU要求:2路CPU
  数据存储能力：磁盘类型SSD 16TB容量
  数据安全特性：采用对称加密算法高级加密标准AES
  网络服务吞吐能力：150Mbps 时延2ms

## Slide 30
07 项目估算
教师功能：8个 教师/课程介绍、教学科目增删改查、下载链接、更新动态等等
学生功能：11个 课件下载、观看视频、提交作业、实时沟通、网站导航等等
游客需求：4个 可以留言、查看课程以及老师介绍
基本程序(B)：1000 LOC
删除的(D)： 0 LOC
修改的(M)： 2600 LOC
基本增加(BA)： （8+11+4）* 600= 13800 LOC
增加的部分(A)： 8000 LOC
复用的部分(R)： 1600 LOC
估算的规模(E)：M+BA+A= 2600+13800+8000=24400 LOC

## Slide 31
07 项目估算
根据杭州社平工资7330元每月计算
工资支出成本为5*7330=36650元
软件硬件基本每个人员都具备
小组team building吃饭成本平均每周1-2次 每次100元
吃饭成本100*25=2500元
总成本：36650+2500=39150元

## Slide 32
软件工程国家标准相关文档G8567-2006
《软件需求（第三版）》[美] Karl Wiegers Joy Beatty 著 清华大学出版社
《软件项目管理》 （英） Bob Hughes Mike Cotterell 著 机械工业出版社
08 参考文献