## Slide 1
软件工程系列课程教学辅助网站
报告人：G2小组
小组成员：温中磊，吕政凯，楼静靓，简浩男，陈金润
——需求变更

## Slide 2
CONTENT
变更相关信息
INTRODUCTION
01
处理过程变更描述
SUMMERY
04
功能变更描述
MAKING PROCESS
02
需求变更影响
PRODUCT SHOW
05
操作规程变更描述
REVIEW
03
参考文献
REFERENCE
06

## Slide 3
变更相关信息
INTRODUCTION
01

## Slide 4
变更相关信息
INTRODUCTION
01
一、功能名称
课程里的教师资料直接从教师的个人中心的个人资料处获取
二、变更申请时间
2017-12-27
三、变更申请人
教师用户 - 杨枨
四、变更类型
需求变更
五、变更缘由
  教师用户认为在个人中心修改资料后，添加课程后的教师资料可以直接从个人中心进行获取，减少教师重新填写资料的工作量。
六、CCB组织建议人选
  5位助教
  理由：都参加过类似项目的开发，对于变更的影响相对比较清楚
七、变更相关资料
资料名称： 《需求规格说明书》
提供人和部门：G02小组
资料作用： 了解变更前的功能要求

## Slide 5
功能变更描述
INTRODUCTION
02

## Slide 6
功能变更描述
INTRODUCTION
02
变更前：
在“新增课程”的“教师资料”模块需要在每次添加课程的时候都进行填写。
教师用户可以在相应的课程中修改课程的教师介绍
变更后：
在“新增课程”时，“教师资料”将从个人中心直接进行获取。
教师用户在教师介绍编辑内容时直接跳转到个人资料处修改

## Slide 7
操作规程变更描述
INTRODUCTION
03

## Slide 8
操作规程变更描述
03
1. 在教师“个人中心”的“个人资料”模块可以修改课程中教师介绍的相关内容。
2. 当教师用户在“个人中心”的“我的课程”中使用“增加课程”的功能时，该课程的教师资料会自动添加。
3. 课程中教师介绍的编辑功能转为跳转至个人中心的个人资料处进行修改。

## Slide 9
处理规程变更描述
INTRODUCTION
04

## Slide 10
处理规程变更描述
04
当教师用户在“个人中心”的“我的课程”中使用“增加课程”的功能时，该课程的教师资料会从教师个人资料中自动获取数据。
课程中教师介绍的编辑功能转为跳转至个人中心的个人资料处进行修改。
课程中教师介绍的内容会从教师个人资料中自动获取数据。

## Slide 11
需求变更影响
INTRODUCTION
05

## Slide 12
需求变更影响
05
需要对教师用户界面中的个人中心修改个人资料模块以及新增课程模块进行变更
软件规格说明书、测试用例等文档要进行变更
需要修改教师用户个人中心新增课程和修改个人资料的测试用例
用户手册要进行修改
软件项目管理计划、质量保证计划会受到影响
详见:PRD-G2-需求变更影响分析.docx

## Slide 13
参考文献
REFERENCE
06

## Slide 14
参考文献
REFERENCE
06
1 | 课本 | 软件需求（第三版） | Karl Wiegers Joy Beatty 著 清华大学出版社
2 | 百度百科 | 需求管理 | https://baike.baidu.com/item/%E9%9C%80%E6%B1%82%E7%AE%A1%E7%90%86/2574975

## Slide 15
报告人：G2
介绍完毕 请指正
Introduction is completed, please correct me.
感谢老师们精心培养